A：算法 / 检测负责人

负责尽量不依赖板子的核心算法部分：

1.

PPE 检测真实化

2.

1.现在 ppe_infer.c 还是模拟器

2.A 负责把它变成“真实输入驱动”或者“基于测试素材的可复现检测”

3.

火焰/烟雾检测真实化

4.

1.现在 hazard_infer.c 还是 pending/fallback

2.A 负责做真模型、启发式识别，或至少做稳定可解释的半真实方案

5.

测试样本整理

6.

1.PPE 正常/异常图片

2.火焰/烟雾测试图像/视频

3.给后续演示和答辩准备素材

A 的特点

不应该长期占板子

先在电脑上把输入输出、判定逻辑跑通

最后交给你上板验证

B：界面 / 文档 / 系统包装负责人

负责作品“看起来像成品”的部分：

1.

UI 主界面

2.

o当前 ui_lvgl.c 还只是摘要字符串

oB 负责把它变成真正能展示状态的界面

3.

卡尔曼滤波 / 数据平滑

4.

o作品简介里写了这个，但代码里还没落地

oB 可以补进传感器链路里

5.

事件日志展示 / 云端展示

6.

o最近事件

o告警记录

oMQTT 数据展示页/脚本

7.

文档叙事统一

8.

o作品简介写的是 RK3588 + YOLO

o但当前 firmware 是 ESP32-P4 双节点

oB 负责整理答辩稿/PPT，把这个说圆

B 的特点

几乎不该占板子

先做界面、脚本、文档、数据结构

最后让你上板看显示效果和联动

你（C）：硬件联调 / 真机验证 / 集成执行者

你最适合接这些只有你能闭环的任务：

1.

灯光报警真驱动

2.

o当前 led_status.c 只是颜色字符串

o你把它接成真实 LED / WS2812 / 指示灯效果

3.

音频告警真输出

4.

o当前 audio_prompt.c 只是日志

o你负责真蜂鸣器/喇叭/提示音输出

5.

门锁/舵机/执行器闭环

6.

o门禁动作、风扇、水泵、告警器这些和真机关系最强

o你负责把“逻辑”变成“看得见的动作”

7.

真机集成验证

8.

o把 A 的检测结果接上板

o把 B 的 UI/日志/通信接上板

o验证整条链路能跑

9.

现场问题归档

10.

o哪个 GPIO 可用

o哪个模块供电不稳

o哪段代码上板后会出问题

o这些你最清楚

你的特点

你不要去抢 A/B 那些可以离线完成的活

你的价值在于： 把别人的成果“放到真机上证明它成立”

按“还差的部分”拆成三人可选任务

下面是重新按 A/B/C 适配后的任务池。

适合 A 选的

A1. PPE 检测真实化

目标：替换模拟器

输出：真实/半真实的 labcoat、goggles 判定链

A2. 火焰/烟雾检测真实化

目标：替换 pending/fallback

输出：能解释、能稳定触发风险等级

A3. 测试素材集整理

PPE 正常/缺实验服/缺护目镜

烟雾/火焰场景素材

方便演示与回归测试

适合 B 选的

B1. UI 主界面

显示 PPE、室内风险、传感器值、执行器状态、最近事件

B2. 卡尔曼滤波/数据平滑

至少给温度/VOC/MQ-2 之一做滤波

展示滤波前后差异

B3. 事件日志展示

UI 日志页 / MQTT 事件订阅展示 / SD 卡记录展示

B4. 答辩材料与技术叙事统一

整理作品简介、PPT、讲稿

解释当前方案和作品目标的关系

适合你 C 选的

C1. 灯光报警真驱动

绿/黄/红/蓝状态真实显示

C2. 音频告警真输出

蜂鸣器或喇叭真正响起来

C3. 门锁/舵机/执行器闭环

准入通过/拒绝时有真实动作

C4. 真机集成验证

帮 A/B 的结果上板

记录现象、拍视频、修接口问题

C5. 传感器与执行器实机稳定性测试

供电

接线

GPIO 映射

上电启动稳定性

最推荐的认领组合

如果你们现在要立刻分，我建议：

A 认领

PPE 检测真实化

火焰/烟雾检测真实化

B 认领

UI 主界面

卡尔曼滤波

事件日志/文档包装

你 C 认领

灯光报警真驱动

音频告警真输出

门锁/执行器闭环

所有真机验证与集成